## Slide 1: Site e-commerce
Anti-Covid

## Slide 2: Anti-Covid
Créer un site web e-commerce permettant la vente d’équipement
de protection contre le covid.

## Slide 3: Scrum Team
Scrum master :
Jean TALGORN--THOMAS
Product Owner :
Nazim GAOUIR
Développer :
Benjamin PRADON (backend)
Mohamed SAFIR (base de données)
Fatima BRAHAMI (base de données)
Chaimae EL GHOUBACHI (frontend)

## Slide 4: Sprint
Site web classique
Durée : 1,5 jours
Sprint Backlog : Développement d’un site web classique de base avec la base de données et les pages de présentation ansi que l’espace membre
Espace membre e-commerce
Durée : 1,5 jours
Sprint Backlog : Intégration du module e-commerce

## Slide 5: Technologies utilisés
Framework : Laravel
Base de données : MySQL

## Slide 6: Sprint 1: Site web classique

## Slide 7: Daily Scrum
Lundi 16 : Après midi
Mohamed : A composé la base de données avec des produits pour la boutiques
Benjamin : A créé le système d’espace membre
Chaimae : A construit le template graphique du site
Mardi 17
Benjamin et Chaimae : Mise en commun du frontend et du backend

## Slide 8: Sprint Review

## Slide 9: Sprint 2 : e-commerce

## Slide 10: Daily Scrum

## Slide 11: Sprint Review
Amélioration :
  Utilisation du module « Stripe Payment Integration » pour le paiement

## Slide 12: Product Backlog